

**Сельское поселение Куть-Ях**

**Нефтеюганский район**

**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 27.11.2023 | № \_170\_ |

п. Куть-Ях

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 08.11.2018 № 205 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования сельского поселения Куть-Ях на 2019-2025 годы»

(в ред. от 27.12.2019 № 234, от 30.03.2020 № 35, от 23.12.2020 № 158, от 25.03.2021 № 38, от 15.07.2021 №121, от 24.01.2022 № 7, от 28.03.2022 № 48, от 18.07.2022 № 118, от 28.11.2022 № 204, от 29.12.2022 № 222, от 13.03.2023 № 22, от 11.04.2023 № 41)

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации сельского поселения Куть-Ях от 08.11.2016 №167 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования сельское поселение Куть-Ях», в целях исполнения полномочий сельского поселения Куть-Ях по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 08.11.2018 № 205 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования сельского поселения Куть-Ях на 2019-2025 годы» (в ред. от 27.12.2019 № 234, от 30.03.2020 № 35, от 23.12.2020 № 158, от 25.03.2021 № 38, от 15.07.2021 №121, от 24.01.2022 № 7, от 28.03.2022 № 48, от 18.07.2022 № 118, от 28.11.2022 № 204, от 29.12.2022 №222, от 13.03.2023 № 22, от 11.04.2023 № 41) (далее - Постановление) изложив приложение к Постановлению, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Куть-Яхский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Куть-Ях.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Глава поселения Л.В.Жильцова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к  постановлению администрации  сельского поселения Куть-Ях  от 23.11.2023 № 170  «Приложение  к постановлению администрации  сельского поселения Куть-Ях  от 08.11.2018 № 205 |

Таблица 1

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы сельского поселения Куть-Ях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования сельского поселения Куть-Ях на 2019-2025 годы» | | | | | | | | | | | Сроки реализации муниципальной программы | | | | 2019 - 2025 гг | |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Куть-Ях» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Национальная цель | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.  2.Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ -основание | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | |
| Базовое значение | 2019 | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение показателей |
|  | 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.10.2021 № 485-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Современная транспортная система» | | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | 60,0 | | 67,0 | 76,0 | 83,0 | | 85,0 | 85,0 | МУ «Администрация поселения Куть-Ях»» |
|  | 2 | Обеспечение безопасности, функционирования и содержания сети автомобильных дорог поселения, % | - | | 365/100 | 365/100 | | 365/100 | 365/100 | | 365/100 | 365/100 | 365/100 | | 365/100 | 365/100 | МУ «Администрация поселения Куть-Ях» |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 |
| Всего | | **25 210,10953** | **4 100,40220** | | | **2 063,40598** | | | **2 391,91484** | | **3 810,90638** | | **2 893,48013** | | **4 975,00000** | **4 975,00000** |
| федеральный бюджет | | **0,00000** | 0,00000 | | | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет автономного округа | | **2 294,21922** | 2 294,21922 | | | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Нефтеюганского района | | **1 879,80200** | 0,00000 | | | 0,00000 | | | 0,00000 | | 1 879,80200 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| местный бюджет | | **21 036,08831** | 1 806,18298 | | | 2 063,40598 | | | 2 391,91484 | | 1 931,10438 | | 2 893,48013 | | 4 975,0000 | 4 975,00000 |
| иные источники | | **0,00000** | 0,00000 | | | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |

Таблица 2

**Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  основного мероприятия | основное мероприятие муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | |
| 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель №1, №2) | МУ «Администрация поселения Куть-Ях» | Всего | **2 549,13246** | **2 549,13246** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет автономного округа | 2 294,21922 | 2 294,21922 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| местный бюджет | 254,91324 | 254,91324 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог поселения (показатель №2) | МУ «Администрация поселения Куть-Ях» | всего | **22 660,97707** | **1 551,26974** | **2 063,40598** | **2 391,91484** | **3 810,90638** | **2 893,48013** | **4 975,00000** | **4 975,00000** |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет автономного округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет района | **1 879,80200** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 879,80200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| местный бюджет | **20 781,17507** | 1 551,26974 | 2 063,40598 | 2 391,91484 | 1 931,10438 | 2 893,48013 | 4 975,00000 | 4 975,00000 |
| иные источники | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего по муниципальной программе | |  | всего | **25 210,10953** | **4 100,40220** | **2 063,40598** | **2 391,91484** | **3 810,90638** | **2 893,48013** | **4 975,00000** | **4 975,00000** |
| федеральный бюджет | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет автономного округа | **2 294,21922** | 2 294,21922 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет района | **1 879,80200** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 879,80200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| местный бюджет | **21 036,08831** | 1 806,18298 | 2 063,40598 | 2 391,91484 | 1 931,10438 | 2 893,48013 | 4 975,0000 | 4 975,0000 |
| иные источники | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Таблица 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | | Наименование основного мероприятия | Направления расходов основного мероприятия | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) либо реквизиты нормативно правового акта утвержденного Порядка |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Цель: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения | | | | |
| Задача 1: Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | |
| 1 | | Основное мероприятие: |  |  |
|  | | Ремонт автомобильных дорог местного значения | Строительство и ремонт автомобильных дорог, находящихся в границах муниципального образования. | Муниципальный контракт на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, находящихся в границах муниципального образования |
| Задача 2: Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки. | | | | |
| 2 | Выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог поселения | | Организация мероприятий по очистке от снега и наледи в зимний период УДС поселения, установка знаков, нанесение разметки на УДС поселения | Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в поселении |

».