Отчет по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Куть-Ях

на период до 2035 года за 2018 год

| **Мероприятия** | **Объем капитальных вложений, тыс. руб.** |
| --- | --- |
| **ИТОГО** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2035** |  |
| **Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта:** |
| *Автомобильный транспорт* |
| Строительство автомойки при въезде в поселок Куть-Ях с левой стороны от автодороги | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| Выделение обособленной территории для размещения объектов транспортной инфраструктуры (гаражи), площадью 0,61 га | 3000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| **Мероприятия по развитию транспорта общего пользования** |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта** |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения** |
| Обустройство пешеходных переходов | 150 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | Работы выполнены |
| Ремонт тротуара по ул. Молодёжная-железнодорожный вокзал, протяженность 1,784 км | 2500,0 | 2500,0 |  |  |  |  |  | Работы выполнены |
| Строительство тротуара ул. Центральная, протяженность 0,280 км | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| Планируется строительство тротуара ул. Школьная, протяженность 0,300 км | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |
| Планируется строительство тротуара ул. Школьная- железнодорожный переезд, протяженность 0,500 | 3000,0 |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| **Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб** |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по развитию сети дорог** |
| Строительство подъездной дороги к производственной площадке, протяженность 0,46 км | 6900,0 |  |  |  |  | 6900,0 |  |  |
| Строительство улицы в жилой застройке (второстепенная) п. Куть-Ях квартал Лиственный (в районе мачт связи), протяженность 0,28 км | 4200,0 |  |  |  |  |  | 4200,0 |  |
| Строительство улицы в жилой застройке (второстепенная) п. Куть-Ях квартал Железнодорожников, протяженность 1,1 км | 16500,0 |  |  |  |  |  | 16500,0 |  |
| Строительство подъезда к водозаборной скважине в квартале Железнодорожников, протяженность 0,49 км | 7350,0 |  |  |  |  |  | 7350,0 |  |
| Строительство подъезда к очистным сооружениям в квартале Железнодорожников, протяженность 0,28 км | 4200,0 |  |  |  |  |  | 4200,0 |  |
| Строительство объездной вдоль железнодорожной линии на западе п.Куть-Ях, протяженность 1,1 км | 16500,0 |  |  |  |  |  | 16500,0 |  |
| Строительство подъезда к объездной дороге вдоль железнодорожной линии на западе п. Куть-Ях, протяженность 0,12 км | 1800,0 |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |
| Строительство автомобильной дороги в квартале Лиственный, обрамляющая водопроводные очистные сооружения, протяженность 0,65 км | 9750,0 |  |  |  |  |  | 9750,0 |  |
| Строительство подъезда к агропромышленному комплексу III класса опасности в квартале Лиственный, протяженность 0,12 км | 1800,0 |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |
| Строительство подъезда к промышленному и коммунально-хозяйственному комплексуIII класса опасности, протяженность 1,03 км | 15450,0 |  |  |  |  |  | 15450,0 |  |
| Строительство автомобильной дороги местного значения IV категории в границе населенного пункта, протяженность 2,96 км | 44400,0 |  |  |  |  |  | 44400,0 |  |
| Реконструкция (капитальный ремонт) главной дороги ул.Школьная-Железнодорожный переезд, протяженность 0,72 км | 7560,0 |  |  |  |  |  | 7560,0 |  |
| Реконструкция (капитальный ремонт) главной дороги ул.Молодежная- железнодорожный вокзал, протяженность 1,7 км | 5588,0 |  |  | 2088,0 | 1000,0 | 2500,0 |  |  |
| Ремонт улицы в жилой застройке (главная) ул.Школьная, протяженность 0,33 км | 3960,0 |  |  | 3960,0 |  |  |  |  |
| Ремонт улицы в жилой застройке (главная) ул.Леснова, протяженность 0,21 км | 2520,0 |  |  |  |  |  | 2520,0 |  |
| Ремонт улицы в жилой застройке (главная) ул.Юбилейная, протяженность 0,32 км | 3000,0 |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |
| Ремонт улицы в жилой застройке (главная) ул.Центральная, протяженность 0,48 км | 3120,0 |  |  |  | 3120,0 |  |  |  |
| Реконструкция (капитальный ремонт) улицы в жилой застройке (главная) ул. 60лет ВЛКСМ, протяженность 0,20 км | 2400,0 |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |
| Ремонт улицы в жилой застройке (главная) ул.Железнодорожная, протяженность 0,38 км | 2158,0 | 2158,0 |  |  |  |  |  | Работы выполнены |
| Ремонт улицы в жилой застройке (второстепенная) подъездная к общеобразовательной школе и ФАП, протяженность 0,14 км | 1680,0 |  | 1680,0 |  |  |  |  |  |
| Ремонт улицы в жилой застройке (второстепенная) ул.Луговая, протяженность 0,3 км | 3600,0 |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |
| Ремонт улицы в жилой застройке (второстепенная) ул.Строителей, протяженность 0,29 км | 2520,0 |  |  |  |  |  | 2520,0 |  |
| Ремонт улицы в жилой застройке (главная) ул.70 лет Октября протяженность 0,120км | 1980,0 |  | 1980,0 |  |  |  |  |  |
| Ремонт улицы в жилой застройке (главная) ул.Привокзальная протяженность 1,1 км | 2000 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| Ремонт улицы в жилой застройке (главная) ул.Леснова-ДОУ «Морошка», протяженность 0,106 км | 1980,0 |  | 1980,0 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция (капитальный ремонт) подъезда к мачтам связи в квартале Лиственный, протяженность 0,3 км | 3600 |  |  |  |  |  | 3600 |  |
| Реконструкция (капитальный ремонт) подъезда к мачтам связи в квартале Лиственный, протяженность 0,3 км | 3600 |  |  |  |  |  | 3600 |  |
| Реконструкция (капитальный ремонт) подъезда к «ЛПХ» в квартале Лиственный, протяженность 0,1 км | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 |  |
| **Мероприятия по организации дорожного движения** |  |
| Изготовление новых знаков | 510 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | Работы выполнены |
| **Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем** |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения** |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности** |  |
| Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 130 |  |  | 30 |  |  | 100 |  |
| Мониторинг реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **197106** | **4738** | **10720** | **11658** | **5150** | **12430** | **152410** |  |