Сельское поселение Куть-Ях

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11.04.2016 | № _51__ . |
| --- | --- |

п. Куть-Ях

О проведении противопаводковых мероприятий

в весеннее-летний период 2016 года

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного обеспечения безопасности населения в период весенних паводков, предотвращения фактов материального ущерба,                                п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в весенне-летний период 2016 года на территории сельского поселения Куть -Ях согласно приложению.

2. Поручить комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Куть -Ях оперативное руководство и контроль за проведением противопаводковых мероприятий.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Куть-Яхский вестник» (муниципальное средство массовой информации органов местного самоуправления поселения.

4. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Глава поселения				                                             А.А. Колпащиков

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Куть-Ях от 11.04.2016 № 51 |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий

в весенне-летний период 2016 года

на территории сельского поселения Куть –Ях

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности поселения | апрель | Комиссия по ЧС и ОПБ поселения, специалист ГО и ЧС, ПБ поселения |
| 2 | Провести агитационно-разъяснительную работу с населением в паводковый период | Апрель | Специалист ГО и ЧС, ОПБ, специалист по благоустройству поселения |
| 3 | Провести работы по очистке кюветов, водопропусков на земельных участках, закрепленных за организациями всех форм собственности | Апрель | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 4 | Организовать работы по очистке от снега участков улиц от возможного затопления талой водой | апрель-май | ООО «Тепловик», ИП «Кокшаров», |
| 5 | Выполнить мероприятия по очистке тротуаров от снега и льда, организовать откачку талых вод с затопляемых зон поселения | Апрель-май | ООО «Тепловик», зам. главы поселения, ФКУ «Центроспас - Югория» |
| 6 | Организовать очистку водоотводных труб от мусора и наледи | Апрель | ООО «Тепловик», ИП «Кокшаров» |
| 7 | Подготовить необходимое количество транспорта, механизмов, спасательных средств, к проведению противопаводковых работ | Апрель | Зам. главы поселения, ФКУ «Центроспас - Югория» Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 8 | Создать запасы горюче – смазочных материалов на период весеннего паводка | Апрель | Администрация поселения, руководители организаций и учреждений |