Сельское поселение Куть-Ях

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.04.2025 | № | 76 |
| --- | --- | --- |

п. Куть-Ях

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 08.11.2018 № 205 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования сельского поселения Куть-Ях на 2023-2027 годы»

(в ред. от 27.12.2019 № 234, от 30.03.2020 № 35, от 23.12.2020 № 158, от 25.03.2021 № 38, от 15.07.2021 №121, от 24.01.2022 № 7, от 28.03.2022 № 48, от 18.07.2022      № 118, от 28.11.2022 № 204, от 29.12.2022 № 222, от 13.03.2023 № 22, от 11.04.2023 № 41, от 27.11.2023 № 170, от 26.12.2023 № 196, от 01.04.2024 № 39, от 20.05.2024 № 62, от 17.06.2024 №78, от 21.11.2024 № 166, от 28.12.2024 № 205)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации сельского поселения Куть-Ях от 08.11.2016 №167 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Куть-Ях», в целях исполнения полномочий сельского поселения Куть-Ях по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 08.11.2018 № 205 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования сельское поселение Куть-Ях на 2023-2027 годы» (в ред. от 27.12.2019 № 234, от 30.03.2020 № 35, от 23.12.2020 № 158, от 25.03.2021 № 38, от 15.07.2021 №121, от 24.01.2022 № 7, от 28.03.2022 № 48,от 18.07.2022  № 118, от 28.11.2022 № 204, от 29.12.2022 № 222, от 13.03.2023 № 22,от 11.04.2023 № 41, от 27.11.2023 № 170, от 26.12.2023 № 196, от 01.04.2024 № 39, от 20.05.2024 № 62, от 17.06.2024 №78, от 21.11.2024 № 166, от 28.12.2024 № 205) (далее - Постановление) изложив приложение к Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Куть-Яхский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Куть-Ях.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Временно исполняющий полномочия

главы поселения							З.Х.Бунина

|  | - Приложение к - постановлению администрации - сельского поселения Куть-Ях - от 17.04.2025 № 76 - «Приложение - к постановлению администрации - сельское поселение Куть-Ях - от 08.11.2018 № 205 |
| --- | --- |

- Таблица 1

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы сельского поселения Куть-Ях

| - Наименование муниципальной программы | - «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования сельское поселение Куть-Ях на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сроки реализации муниципальной программы |  | - 2023 - 2027 гг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тип муниципальной программы | - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Куратор муниципальной программы | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Куть-Ях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соисполнители муниципальной программы | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Национальная цель | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цели муниципальной программы | - Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задачи муниципальной программы | 1.Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. - 2.Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограммы | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые показатели муниципальной программы | - № п/п | - Наименование целевого показателя | - Документ -основание |  | - Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Базовое значение | - 2023 | - 2024 | - 2025 |  | - 2026 | - 2027 |  | - На момент окончания реализации муниципальной программы |  | - Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение показателей |
|  | - 1 | - Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 10 ноября 2023 г. N 559-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" |  | - 67,0 | - 76,0 | - 85,0 | - 90,0 |  | - 100,0 | - 100,0 |  | - 100,0 |  | - МУ «Администрация поселения Куть-Ях»» |
|  | - 2 | - Обеспечение безопасности, функционирования и содержания сети автомобильных дорог поселения, % | - Федеральный закон от 8.11. 2007 г. №257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  | - 365/100 | - 365/100 | - 365/100 | - 365/100 |  | - 365/100 | - 365/100 |  | - 365/100 |  | - МУ «Администрация поселения Куть-Ях» |
| - Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - Источники финансирования |  | - Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Всего | - 2023 |  |  | - 2024 |  | - 2025 |  |  | - 2026 |  | - 2027 |  |
|  | - Всего |  | 49 432,83479 | 2 893,48013 |  |  | 20 041,67066 |  | 5 024,08400 |  |  | 15 080,00000 |  | 6 393,60000 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  | - бюджет автономного округа |  | 13 846,20000 | 0,00000 |  |  | 13 846,20000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  | - бюджет Нефтеюганского района |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  | - местный бюджет |  | 35 586,63479 | 2 893,48013 |  |  | 6 195,47066 |  | 5 024,08400 |  |  | 15 080,00000 |  | 6 393,60000 |  |
|  | - иные источники |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |

- Таблица 2

- Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| № основного мероприятия | основное мероприятие муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель №1, №2) | МУ «Администрация поселения Куть-Ях» | Всего | 15 384,66667 | 0,00000 | 15 384,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 13 846,20000 | 0,00000 | 13 846,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 538,46667 | 0,00000 | 1 538,46667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог поселения (показатель №2) | МУ «Администрация поселения Куть-Ях» | всего | 34048,16812 | 2 893,48013 | 4 657,00399 | 5024,08400 | 15 080, 00000 | 6 393,60000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 34 048,16812 | 2 893,48013 | 4 657, 00399 | 5024,08400 | 15 080, 00000 | 6 393,60000 |
|  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 49 432,83479 | 2 893,48013 | 20 041,67066 | 5 024,08400 | 15 080,00000 | 6 393,60000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 13 846,20000 | 0,00000 | 13 846,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 35 586,63479 | 2 893,48013 | 6 195,47066 | 5 024,08400 | 15 080,00000 | 6 393,60000 |
|  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ответственный исполнитель: |  | МУ «Администрация поселения Куть-Ях» | всего | 49 432,83479 | 2 893,48013 | 20 041,67066 | 5 024,08400 | 15 080,00000 | 6 393,60000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 13 846,20000 | 0,00000 | 13 846,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 35 586,63479 | 2 893,48013 | 6 195,47066 | 5 024,08400 | 15 080,00000 | 6 393,60000 |
|  |  |  | иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

- Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| № основного мероприятия | Наименование основного мероприятия | Направления расходов основного мероприятия | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) либо реквизиты нормативно правового акта утвержденного Порядка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Куть-Ях |  |  |  |
| Задача 1: Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | Ремонт автомобильных дорог, находящихся в границах муниципального образования сельского поселения Куть-Ях | 1. Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 2.Муниципальный контракт на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, находящихся в границах муниципального образования |
| Задача 2: Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки. |  |  |  |
| 2 | Выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог поселения | 1.Зимнее и летнее содержание дорог (очистка от снега дорог, улиц, проездов, площадей и тротуаров; вывоз снежных масс, очистка водоотводных канав, ремонт, техническое содержание и установка дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений, светофоров, автобусных остановок, дорожных указателей, покос травы и вырубка кустарника обочин автомобильных дорог) 3. Разработка и внесение изменений в ПОДД и технические паспорта автомобильных дорог местного значения общего пользования; 4. Обустройство и содержание пешеходных переходов; 5. Нанесение и содержание в эксплуатационном состоянии дорожной разметки | Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в поселении |

».