___________________________________________________________________________

Бюллетень  органов местного самоуправления муниципального образования

сельского поселения Куть –Ях

__________________________________________________________________________________

№ 55 от  27 декабря 2019 года

официальный сайт органов местного самоуправления сельского поселения Куть –Ях                   http://admkut-jah.ru

Сельское поселение Куть-Ях

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.12.2019 | № 233_ . |
| --- | --- |

п. Куть-Ях

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 24.11.2017 № 237 « Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Куть-Ях на 2018-2022 годы» (в ред. от 18.04.2018 № 71, от 22.06.2018 № 143, от 19.07.2018 № 157, от 27.12.2018 № 230, от 29.03.2019 № 40, от 15.07.2019 № 139)

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением администрации сельского поселения Куть-Ях от 08.11.2016 № 167 «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Куть-Ях», в целях создания системы комплексного благоустройства и реализации эффективной и качественной работы по благоустройству и озеленению сельского поселения Куть-Ях в 2018-2022 гг., п о с т а н о в л я ю

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 24.11.2017 № 237 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Куть-Ях на 2018-2022 годы (в ред. от 18.04.2018 № 71, от 22.06.2018 № 143, от 19.07.2018 № 157, от 27.12.2018 № 230 от 29.03.2019 № 40, от 15.07.2019 № 139) (далее – Постановление) изменения, изложив приложение к Постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Куть-Яхский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Куть -Ях.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Глава поселения							Л.В.Жильцова

|  | Приложение к |
| --- | --- |
|  | постановлению администрации |
|  | сельского поселения Куть-Ях |
|  | от 27.12.2019 № 233 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в муниципальном образовании сельское поселение Куть-Ях на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | МУ «Администрация сельского поселения Куть-Ях» |
| --- | --- |
| Участники Программы | МУ «Администрация сельского поселения Куть-Ях» |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Не предусмотрены. |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования сельского поселения Куть-Ях. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение и формирования единого облика содержания и развития объектов благоустройства дворовой и общественной территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. 2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельского поселения Куть-Ях. 3. Обеспечение надлежащего состояния, эксплуатации объектов и элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Куть-Ях. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий поселения (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) –8ед., 24280кв.м. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий поселения –100%. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Куть-Ях) –100%. 4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)– 6ед., 8540 кв.м. 5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельского поселения Куть-Ях - 85%. 6. Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) – 9 ед. 7. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий –100 %, 11072 кв.м. 8. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве – 100%,0 кв.м. 9. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования сельское поселение Куть-Ях – 5,24 кв.м. 10. Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – 1%. 11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – 906 чел/ ч. 12. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 5 ед. 13. Содержание объектов и элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Куть-Ях -21 470 тыс. м2 |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы тыс.руб., в том числе: год; итого по програ; ме бюджет федеральный; бюджет автономного округа; бюджет района; бюджет сельского поселения; иные источники. 2018; 9621,44170; 0; 0; 4717,64000; 4903,80170; 0. 2019; 11 986,19810; 0; 0; 5167,18600; 6 819,01210; 0. 2020; 4650,00000; 400,20734; 625,97934; 1756,54667; 1867,26665; 0. 2021; 1600,00000; 400,20734; 625,97934; 256,54667; 317,26665; 0. 2022; 1650,00000; 417,26541; 652,65195; 267,47934; 312,60330; 0. ИТОГО; 29507,63980; 1217,68009; 1904,61063; 12165,39868; 14219,9504. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с.п. Куть-Ях-6. 2. Количество благоустроенных общественных территорий -4. 3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 8 шт. 4. Доля территории поселения, охваченные мероприятиями по обеспечению надлежащего состояния, эксплуатации объектов и элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Куть-Ях – 100% |

- Раздел 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства

Благополучие сельского поселения Куть-Ях складывается из благоустроенности и комфорта дворовых и общественных территорий поселения.

Чистые ухоженные дворы, безопасные переходы и освещенные улицы, современные детские площадки и спортивные комплекса, обустроенные площади, 
уютные парки и скверы – это объективный критерий качества жизни, показатель любви к своей маленькой родине, фактор развития территории, подтверждение уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне.

На территории муниципального образования сельское поселение Куть-Ях расположено 16 многоквартирных жилых дома в капитальном исполнении и 100 домов одноэтажных, многоквартирных  деревянных.

Анализ сфер благоустройства в поселении показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. В то же время в вопросах благоустройства поселения имеется ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так, в поселениях имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

-обеспечение освещения территорий общего пользования;

-оборудование автомобильных парковок;

-озеленение территорий общего пользования.

2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

-устройство и ремонт тротуаров;

-обеспечение освещения дворовых территорий;

-оборудование детских площадок;

-оборудование автомобильных парковок;

-озеленение дворовых территорий.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, проходов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий 
с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически 
не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления поселения является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды 
для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территории поселения, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные 
и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха населения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
в муниципальном образовании сельское поселение Куть-Ях на 2018-2022 годы» осуществлялось путем проведения следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Куть-Ях на 2018-2022 годы» и Порядка организации деятельности общественной комиссии;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение 
в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Куть-Ях, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную программу ««Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Куть-Ях на 2018-2022 годы»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение 
в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования сельское поселение Куть-Ях, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования сельское поселение Куть-Ях, на которых планируется благоустройство в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Куть-Ях на 2018-2022 годы».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования сельское поселение Куть-Ях.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства, 
формулировка целей и постановка задач

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 
№ 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2022 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
муниципальном образовании сельское поселение Куть-Ях на 2018-2022 годы» предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований, формирования современной городской среды на основании стратегии социально- экономического развития, создания комфортных условий повседневной жизни для различных слоев населения.

Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального  образования сельского поселения Куть-Ях.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение  и формирования единого облика содержания и развития объектов благоустройства дворовой и общественной  территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельского поселения Куть-Ях;

3. Обеспечение надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Куть-Ях.

Достижение целей Программы определяется целевыми значениями показателей, перечень которых представлен в приложении №1 к Программе.

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для достижения целей и решения задач Программы.

Целевые показатели муниципальной программы определены 
в следующем порядке:

Показатель № 1  «Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий поселения, ед./кв.м.», рассчитывается по данным мониторинга администраций сельского поселения Куть-Ях;

Показатель_№2 «Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий поселения, %»,  рассчитывается по формуле:

K=T/L*100%, где

K – доля благоустроенных дворовых территорий поселения, %;

T – площадь благоустроенных дворовых территории, м2;

L – общая площадь дворовых территорий, м2;

Показатель №_3 «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Куть-Ях), %», рассчитывается по формуле:

П=М/Е-Б*100%, где

П – доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями поселения, %;

М – общая численность населения поселения, чел (по статистическим данным);

Е – общая площадь благоустроенных дворовых территорий, м2;

Б-  площадь благоустроенных дворовых территорий;

Показатель_№ 4 «Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие), ед.», рассчитывается по данным мониторинга администрации сельского поселения Куть-Ях;

Показатель_№5 «Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельское поселение Куть-Ях)%», рассчитывается по формуле:

Д=М/Е*100%, где

П – доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками оборудованных для отдыха, %

М – общая численность населения  поселения, чел (имеющие доступ);

Е – общая численность населения, проживающая в поселении;

Показатель_№6 «Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), ед.», рассчитывается по количеству общественных территорий поселения.;

Показатель_№ 7 «Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения Куть-Ях (парки, скверы, набережные и т.д.) от общества количества таких территорий, %, кв.м.» рассчитывается по формуле:

Г=Е/Н*100%, где

Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, %;

Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2;

Н – общая площадь общественных территорий, м2;

Показатель_№ 8 «Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения от общества количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве %, кв.м.» рассчитывается по формуле:

Г=Е/Н*100%, где

Г – доля площади благоустроенных общественных территорий нуждающихся в благоустройстве, %;

Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2;

Н – общая площадь общественных территорий неблагоустроенных м2;

Показатель_№ 9 «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования сельское поселение Куть-Ях, м2», рассчитывается по формуле:

И=Е/М*100%, где

И – площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования сельского поселения Куть-Ях, м2;

Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2;

М – общая численность населения поселения, чел.;

Показатель_№ 10 «Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения – %, » – 1(один);

Показатель_№11 «Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения – чел./ч.» рассчитывается по формуле:

Р=О/Ч, где

Р – объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий чел/ч;

О – количество человек, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий, общественных территорий чел;

Ч –  количество часов, которые заинтересованные лица затратили на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий  час.;

Показатель_№12 «Количество реализованных проектов «Народный бюджет» составляет 8 шт.

Показатель_№13  «Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Куть-Ях». Рассчитывается по формуле:

Т=S/Ф*100%, где

Т – Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Куть-Ях, %;

S –площадь территории поселения, фактически обеспеченная надлежащим содержанием, м2;

Ф – площадь территории поселения, подлежащей содержанию и благоустройству, м2.

- Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов и основные риски реализации Программы

Основной отличительной чертой проекта является направленность на формирование экологически-безопасного стиля жизни. Поэтому по результатам реализации муниципальной программы за 2018-2022 годы будет достигнуто следующее:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов– 9.

2. Количество благоустроенных общественных территорий– 4 шт.,

3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» –8 шт.,

4. Доля территории поселения охваченные мероприятиями по

- обеспечению надлежащего состояния, эксплуатации объектов и элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Куть-Ях – 100%

- Результаты реализации программы повлияют на качество жизни населения, 
а именно:

Благоустройство дворовых территорий сельского поселения  позволит жителям многоквартирных домов организовать свой досуг.

Основной отличительной чертой проекта является направленность на формирование экологически-безопасного стиля жизни. Поэтому все во дворе будет выстраиваться с этим учетом. Если это стоянка для автомобилей, то это стоянка, обеспечивающая безопасность населения и профилактику административных правонарушений. Если это детская площадка, то это площадка с травмобезопасным покрытием. Если это освещение двора, то это освещение беспроводное и с применением солнечной энергетики.

Реализация проектов «Народный бюджет» позволит повысить эффективность бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений 
на местном уровне, активизировать участие населения муниципального образования сельское поселение Куть-Ях в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программ, а также в последующем  содержании и обеспечении сохранности объектов.

Все мероприятия сформированы по инициативам граждан, которые проживают в сельском поселении Куть-Ях и обсуждены на Общественном совете.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий предусматривают участие заинтересованных лиц в выполнении работ 
по благоустройству.

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности 
и в целом на достижение результатов программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые риски, управленческие.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий данной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а так же дефицитом бюджета Нефтеюганского района, бюджета сельского поселения Куть_Ях Указанный фактор может отразиться на реализации ряда мероприятий программы и неисполнение целевых показателей муниципальной программы.

К правовым рискам реализации программы относятся риски, связанные 
с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровнях).

Независимо от обстоятельств появления экономического риска естественным является желание каждого субъекта уменьшить вероятные утраты, связанные 
с реализацией данного риска. Это осуществляется методом принятия управленческих решений, в процессе реализации, которых и происходит управление риском, называемое также – риск-менеджментом. Управление риском (риск-менеджмент) – процесс принятия и выполнения управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное воздействие на реализацию программы, вызванных случайными событиями.

Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности, законодательной инициативы.

Раздел 4. Состав основных мероприятий и ресурсное обеспечение

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения Куть-Ях.

I Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды:

1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов№1, № 2;

2.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 10;№8;

3. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 3; № 4;

4.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 11, №5;

5.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 6, №7;

6.Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Железнодорожная № 14;

7.Благоустройство  Торговой площади;

8.Реконструкция детской площадки между МКД № 8 и № 9;

9.Строительство парка «Мечта».

II. Реализация проектов «Народный бюджет».

III.Содержание объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Куть-Ях:

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен 
в приложении № 2 к Программе.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет:

- 29 507,63980 тыс.руб.,

в т.ч. за счет средств:

-федерального бюджета- 1217,68009тыс.руб.;

- бюджета автономного округа –1904,61063 тыс. руб.;

-бюджета Нефтеюганского района – 12165,39868тыс.руб.;

-бюджет поселения – 14 219,9504 тыс. руб.;

-иных источников – 0,0000 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы представлено в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной Программы основан на взаимодействии органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и граждан муниципального образования сельского поселения Куть-Ях.

5.1Реализация мероприятий осуществляется на основании следующих порядков:

- правил благоустройства территории муниципального образования сельского поселения Куть-Ях;

- порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

- порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и (или) общественной территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельского поселения Куть-Ях на 2018-2022 годы»;

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельского поселения Куть-Ях на 2018-2022 годы»».

Администрация сельского поселения Куть-Ях, являющаяся заказчиком и исполнителем программы несет ответственность за ходом реализации Программы, конечные результаты, целевое и эффективное расходование денежных средств.

Механизм управления реализацией программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств и включает в себя:

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполнение работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных контрактов и заявок на финансирование выполненных работ;

- ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с указанием стоимости;

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные мероприятия Программы;

- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и изменения по уточнению сроков и этапов реализации программы, ее продлению и завершению.

Ежегодный объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета поселения определяется в соответствии с утверждённым бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежит уточнению с учётом утверждённого бюджета и коэффициента инфляции.

Раздел 6. Контроль и координация реализации муниципальной программы

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления сельского  поселения Куть-Ях.

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское  поселение Куть-Ях на период 2018-2022 годы» на период действия Программы, создается общественная комиссия и утверждается администрацией сельского  поселения Куть-Ях.

В состав комиссии включаются представители органов местного самоуправления поселения, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы.

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется 
в соответствии с Положением об общественной комиссии, которое утверждается администрацией сельского поселения Куть-Ях.

Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием фото или видео-фиксации с последующим размещением протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления сельского  поселения Куть-Ях.

Сроки и текущее состояние мероприятий по благоустройству отражаются в плане реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы (приложение № 4 к Программе), исполнение которого рассматривается на заседаниях общественной комиссии.

Сельское поселение Куть-Ях

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.12.2019 | № _234_ . |
| --- | --- |

п. Куть-Ях

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 08.11.2018 № 205 « Об утверждении муниципальной  программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования сельское поселение Куть-Ях на 2019-2025 годы»

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,             постановлением администрации сельского поселения Куть -Ях от 08.11.2016 № 167«О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельского поселения Куть –Ях», в целях исполнения полномочий сельского поселения Куть-Ях по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

- Внести в постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 08.11.2018 № 205 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования сельское поселение Куть-Ях на 2019-2025 годы», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Куть-Яхский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Куть -Ях.

3 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Глава поселения							Л.В.Жильцова

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Куть-Ях от 27.12.2019 № 234 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных   дорог общего пользования муниципального образования

сельское поселение Куть-Ях на 2019-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования сельское поселение Куть-Ях на 2019-2025 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | Постановление администрации сельского поселения Куть –Ях от 08.11.2018 № 205 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования сельского поселения Куть-Ях на 2019-2025 годы» » |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ «Администрация сельского поселения Куть-Ях» |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи муниципальной программы | 1.Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2.Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки. |
| Подпрограммы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 100%; - обеспечение безопасности, функционирования и содержания сети автомобильных дорог поселения,100%. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 -2025 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб., в том числе: год; итого по программе; бюджет автономного округа; бюджет района; бюджет сельского поселения; иные источники. 2019; 4 100,40220; 2 294,21922; 0; 1 806,18298; 0. 2020; 1970,00000; 0; 0; 1970,00000; 0. 2021; 1450,00000; 0; 0; 1450,00000; 0. 2022; 1450,00000; 0; 0; 1450,00000; 0. 2023; 1 550,00000; 0; 0; 0; 1 550,00000. 2024; 1 550,00000; 0; 0; 0; 1 550,00000. 2025; 1 550,00000; 0; 0; 0; 1 550,00000. итого; 13 620,40220; 2 294,21922; 0; 6676,18298; 4650,00000. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического  развития муниципального образования сельское поселение Куть-Ях

Основным направлением деятельности государства в транспортном комплексе является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в качественной и безопасной транспортной инфраструктуре с высокими потребительскими свойствами. А недостаточный ее уровень является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского поселения и района в целом.

Современное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Куть-Ях.

Площадь земель в границах населенного пункта сельского поселения Куть-Ях составляет 2147 га.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 9,5 км, из них 7,9 км в муниципальной собственности, 1,517 км прошли государственную регистрацию принятия на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества в управлении Росреестра по ХМАО-Югре.

Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 47083,7 кв. м.

Постоянное население сельского поселения Куть-Ях составляет 2362 человека. На территории поселения на значительно большой удаленности расположены бюджетные учреждения и организации, в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты. В поселке Куть-Ях существует рейсовый автобусный маршрут. Экономическую базу поселка составляют  предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной службы, строительные организации, автотранспортные.

Комплексное развитие муниципального образования сельское поселение Куть-Ях невозможно без развитой и безопасной сети автомобильных дорог общего назначения местного значения.

Основные проблемы дорожного хозяйства поселения:

1.Рост автомобильного парка приводит к преждевременному износу автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

2.Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения, в том числе:

- своевременное и качественное содержание автомобильных дорог, проездов, тротуаров;

- порча (поломка) дорожных знаков.

3.Развитие внутренних автомобильных дорог. В связи со значительной степенью износа дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения требуется поэтапное выполнение комплекса работ по их ремонту, а также по организации дополнительных парковочных мест.

4. Реконструкция въездов в сельское поселение Куть-Ях в настоящее время имеет изношенное дорожное покрытие, по которому ежедневно проезжает сотни автомобилей. Требуется  проведение реконструкции автомобильной дороги.

В настоящее время транспортная инфраструктура имеет высокий уровень физического, морального и экономического износа, что способствует снижению уровня безопасности дорожного движения, инвестиционной привлекательности сельского поселения.

Без реализации неотложных мер по повышению качества развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры сельского поселения, повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы нельзя обеспечить комфортное проживание населения в сельском поселении Куть-Ях.

Раздел 2. Цели, задачи  и показатели их достижения:

2.1. Целью программы являются:

-  Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности  услуг транспортного комплекса  для  населения.

2.2. Задачи программы:

- строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения;

- ообеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки.

2.3. Целевые показатели  муниципальной программы:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 100%;

- ообеспечение безопасности, функционирования и содержания сети автомобильных дорог поселения,100%.

Раздел 3. Характеристика   программных мероприятий

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий.

В соответствии  с задачей 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения»  проводятся  мероприятия:

1. Ремонт автомобильных дорог местного значения:

- диагностическое обследование автомобильных дорог;

- ремонт земляного полотна;

- ремонт дорожной одежды;

- ремонт элементов обустройства автомобильных дорог.

В соответствии с задачей 2 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки»:

2.Выполнение работ по содержанию сети автомобильных  дорог поселения способствует  безопасности, качеству и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения:

-очистку проезжей части дорог и проездов;

- очистку обочин;

- содержание дорожных знаков, дорожной разметки, дорожных ограждений,

- очистка водоотводных канав и водопропускных труб;

- замену искусственных неровностей.

Раздел 4. Механизм реализации  муниципальной подпрограммы

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Куть-Ях.

Ответственный исполнитель осуществляет:

- координацию и контроль деятельности соисполнителей;

- обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых является;

- совершенствование механизма реализации муниципальной программы.

- осуществляет функции муниципального заказчика в области  закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы.

Расходование средств бюджета сельского поселения Куть-Ях в рамках реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых целевых показателей её реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

В процессе реализации программы может проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, которые могут влиять на результаты реализации программы:

- риск стихийных бедствий (возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, наводнениями, засухой);

- макроэкономические риски, которые связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом, непрогнозируемые инфляционные процессы, удорожание стоимости товаров (услуг), что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса;

- риск финансового обеспечения, который связан с недофинансированием программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджетов всех уровней (в том числе и по иным источникам);

риск недобросовестности застройщиков, подрядчиков и поставщиков товаров (работ, услуг);

- правовые риски, которые связаны с изменениями законодательства.

- в процессе реализации программы возможно отклонение в достижение результатов из-за несоответствия отдельных мероприятий программы их ожидаемой эффективности.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

- проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и программу.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа и средств бюджета поселения.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Базовый целевой показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 100% | 20 | 20 | 17 | 15 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение безопасности , функционирования и содержания сети автомобильных дорог поселения,100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Перечень программных мероприятий

Таблица 2

| № | мероприятия программы | ответственный исполнитель/ соисполнитель | источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г | 2020г | 2021г | 2022 г | 2023 г. |  | 2024 г | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель 1,2) | администрация сельского поселения Куть-Ях | всего | 2550,4022 | 2550,4022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 294,21922 | 2 294,21922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 256,18298 | 256, 18298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | Выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог поселения (показатель 3) | администрация сельского поселения Куть-Ях | всего | 11070,00000 | 1 550, 00000 | 1 970, 00000 | 1 450, 0000 | 1 450, 00000 | 1 550 ,0000 |  | 1 550 ,00000 | 1 550 ,00000 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 6420, 00000 | 1 550, 00000 | 1 970, 00000 | 1 450, 00000 | 1 450, 00000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники | 4650,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550,00000 |  | 1 550,00000 | 1 550, 00000 |
|  | ВСЕГО по Муниципальной программе | администрация сельского поселения Куть-Ях | всего | 13 620,4022 | 4 100,40220 | 1970, 00000 | 1 450,00000 | 1 450,00000 | 1 550,00000 |  | 1 550,00000 | 1 550,00000 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 294,21922 | 2 294,21922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 6 676,18298 | 1 806, 18298 | 1 970, 00000 | 1 450, 00000 | 1450,0000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 4650, 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550, 00000 |  | 1 550, 00000 | 1 550, 00000 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 13 620,4022 | 2 294,21922 | 1 970, 00000 | 1 450, 0000 | 1 450, 00000 | 1 550,00000 |  | 1 550,00000 | 1 550, 00000 |
|  | Ответственный исполнитель | администрация сельского поселения Куть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного окру | 2 294,21922 | 2 294,21922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 6676,18298 | 1 806, 18298 | 1 970,00000 | 1 450, 00000 | 1450,0000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники | 4650, 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550, 00000 |  | 1 550, 00000 | 1 550, 00000 |

Сельское поселение Куть-Ях

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.12.2019 | № | 236 |
| --- | --- | --- |

п. Куть-Ях

Об утверждении плана нормотворческой деятельности

администрации  сельского поселения Куть –Ях

на 2020 год

В целях совершенствования нормативной правовой базы сельского поселения Куть –Ях, приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Куть -Ях в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом сельского поселения Куть –Ях,                п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план нормотворческой деятельности администрации  сельского поселения Куть –Ях  на 2020 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Глава поселения							Л.В. Жильцова

Приложение к

постановлению администрации

сельского поселения Куть -Ях

от  31.12.2019 № 236

ПЛАН

нормотворческой деятельности

администрации сельского поселения Куть –Ях

на 2020 год

| № п/п | Наименование муниципального правового акта | Субъект нормотворческой инициативы | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | О проекте бюджета сельского поселения Куть –Ях на 2019 год и плановый период 2021-2021-2023 годов» | Глава поселения | Август - ноябрь | Сектор финансов |
| 2. | Об исполнении бюджета сельского поселения Куть –Ях за 2019 год | Глава поселения | не позднее 1 мая | Сектор финансов |
| 3. | Об исполнении бюджета сельского поселения Куть –Ях за I, II, III, IV квартал, полугодие, 9 месяцев 2020 года | Глава поселения | ежеквартально в течение двух месяцев, следующих за отчетным кварталом | Сектор финансов |
| 4. | Об обеспечении сохранности линий и сооружений связи на территории сельского поселения Куть-Ях | Глава поселения | январь | Ведущий специалист |
|  | Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на территории сельского поселения Куть -Ях | Глава поселения | январь | Главный специалист |
|  | О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть –Ях от 30.12.2014 № 126 «Об оплате труда в муниципальном казенном учреждении «Административно-хозяйственное обслуживание» (в ред. от 30.04.2015 № 74, от 05.04.2016 № 45, от 22.12.2016 № 208, от 28.09.2017 № 197, от 24.11.2017 № 235, от 15.12.2017 № 247, от 23.01.2019 № 9, от 22.02.2019 № 26) | Глава поселения | январь | Сектор финансов |
|  | О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть –Ях от 28.03.2017 № 45 «Об утверждении положения об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Куть-Ях» (в ред. от 27.12.2017 № 272, от 22.06.2018 № 144, от 22.02.2019 № 19, от 21.11.2019 № 192) | Глава поселения | январь | Сектор финансов |
|  | Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Куть -Ях, находящейся в библиотечных фондах | Глава поселения | февраль | Главный специалист |
|  | О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть -Ях «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального образования сельское поселение Куть -Ях» | Глава поселения | февраль | Главный специалист |
|  | О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципального образования сельское поселение Куть-Ях | Глава поселения | февраль | Главный специалист |
|  | Об утверждении стандарта внутреннего муниципального финансового контроля "Основные принципы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля" | Глава поселения | март | Главный специалист |
| 20. | Об утверждении состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Куть-Ях к отопительному периоду 2020-2021 годов и программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов | Глава поселения | август | Ведущий специалист |
| 21. | Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Куть-Ях на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | Глава поселения | сентябрь | Заместитель главы поселения |
| 22. | О снятии особого противопожарного режима на территории сельского поселения Куть –Ях | Глава поселения | сентябрь | Ведущий специалист |
| 23. | О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Куть –Ях «О внесении изменений в Устав муниципального образования сельского поселения Куть –Ях» | Глава поселения | По мере необходимости | Главный специалист |
| 24. | О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников | Глава поселения | декабрь | Ведущий специалист |
| 25. | О проведении мероприятий | Глава поселения | По мере необходимости | Заместитель главы поселения |
| 26. | О присвоении адреса объектам недвижимости | Глава поселения | По мере необходимости | Ведущий специалист |

| «Куть –Яхский вестник» Информационный бюллетень муниципального образования сельского поселение Куть -Ях Учредитель: Администрация сельского поселения Куть –Ях (распоряжение администрации сельского поселения Куть -Ях от 13.10.2009 № 139) Адрес: 628335 ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть –Ях, д.6а | Ответственный за выпуск и распространение бюллетеня: Смирнова А.С. 8(3463)292324 Е-mail: kut20062006@yandex.ru http://admkut-jah.ru/ Отпечатано и размножено с помощью оргтехники администрации сельского поселения Куть-Ях Тираж: 10 экземпляров Цена: Бесплатно Тираж: 6 экземпляров | Бюллетень не подлежит государственной регистрации средств массовой информации в соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации» |
| --- | --- | --- |